## Slide 1
Line Maze Race
2019년 4월 25일
C반 4조
LGE Internal Use Only

## Slide 2
LGE Internal Use Only
Product Introduction
Role & Responsibility
Schedule & Plan
Work Review
Lesson & Learned
1
2
3
4
5
Context
0

## Slide 3
LGE Internal Use Only
Line Follow Module (IR) 을 사용한 라인 트레이싱
미로 경로를 따라 시작 지점에서 종료 지점으로 이동
Product Introduction
1
주요 기능 소개
추가 기능
적외선 센서로 장애물을 인식하여, 경고음 출력 후 피할 수 있다.

## Slide 4
LGE Internal Use Only
Role & Responsibility
2
김동현Y (조장)
개발 총괄
라인 트레이싱 구현 및 테스트
장애물 회피 구현
서버 통신 네트워크 구현
최준혁Y
미로 경로 찾기 알고리즘 구현 및 테스트
라인 트레이싱 테스트
이윤진Y
미로 경로 찾기 알고리즘 구현 및 테스트
라인 트레이싱 테스트
박하늘Y
서버 통신 네트워크 구현
장애물 회피 구현

## Slide 5
LGE Internal Use Only
Schedule & Plan
3
4.22
4.23
4.24
4.26
4.25
Demo 코드 분석
요구 사항 분석
Scheduling Plan
프로젝트 설계
라인 트레이싱 구현
서버클라이언트 구현
라인 트레이싱 테스트 및 보수
미로 찾기 알고리즘 구현
장애물 회피 구현
미로 찾기 알고리즘 보수
전체코드 유지보수
시연
발표

## Slide 6
LGE Internal Use Only
Work Review
4
Alphabot2-pi 조립 및 구동 확인
제공된 Demo code를 활용하여 조향, 라인 트레이싱, 적외선 센서를 활용한 장애물 회피 동작 확인

## Slide 7
LGE Internal Use Only
Work Review
4
Line Tracking 기능 구현
- 5개의 IR 센서를 활용한 라인 탐지
- Line Follow 기능 구현을 위한 알고리즘 설계
Issue
- 정확하지 못한 센서 값 처리로 Line Follow 기능이 제대로 동작하지 않음
- 하드웨어 센서의 인식과 제어에 대한 속도의 간극 이해 부족 (delay 문제)
- 무선연결 장애
Solution
- 연습 트랙에서의 테스트를 통해 센서 값, 속도 값을 최적화

## Slide 8
LGE Internal Use Only
Work Review
4
미로 찾기 기능 구현
- Line Tracking 기능과 방향 제어를 통한 경로 찾기
- Wall Follower 알고리즘을 통한 문제해결
Issue
- Intersection 구간에서 인식과 처리에 대한 Issue
- Branch 관리 Rule의 부재로 인한 아쉬운 형상관리
Solution
- 인식과 처리 구간에 적절한 Delay 구간을 삽입함으로써 문제를 해결

## Slide 9
LGE Internal Use Only
Work Review
4
장애물 인지 및 회피 기능 구현
- 로봇의 적외선 센서를 활용하여 센서 값의 변화에 따라 장애물 인지
- 전방 장애물 감지 시에 부저 센서 울림
- 전방 장애물 감지 시에 좌 또는 우로 회피하여 주행

## Slide 10
LGE Internal Use Only
Work Review
4
통신 네트워크 구현
- 읽어온 센서 값을 server – client 간에 전송
Issue
- 기기를 제어하는 메인 코드와 네트워크 코드를 병합하는 과정에서 어려움이 있었음

## Slide 11
LGE Internal Use Only
Lesson & Learned
4
정확한 요구사항 분석
Git 을 통한 형상 관리
Branch관리 Rule에 대한 중요성
Embedded 환경에서 무선 연결과 하드웨어 점검
다른 언어간의 포팅시 타입의 중요성
팀 프로젝트에서 각 팀원의 역량을 고려한 적절한 역할 분담의 중요성

## Slide 12
THANK YOU
LGE Internal Use Only